UMOWA  Nr 4/A/2014

W dniu ……….2014 r. w Dzikowcu  pomiędzy Gminą Dzikowiec

Adres:   36-122 Dzikowiec 2

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowaną przez :

mgr inż.uszowa3 r. u finansowania Zamawiający dysponuje kwotącję i ustawę o zamówieniach publicznych._______________________________ Krzysztofa Klechę  - Wójta Gminy

a …………………………………………………….reprezentowanym przez :

……………zwanego dalej „ Wykonawcą” , została zawarta umowa  o następującej treści:

Zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 1

Zamawiający zleca  a Wykonawca przyjmuje do  wykonania zadanie pn. „Termomodernizacja budynku agronomówki w Dzikowcu”.  ”. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

- Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą styropianem samogasnącym

o   grubości 16 cm w ilości 228 m2.

- Docieplenie stropu   płytami  z wełny mineralnej o grubości 20 cm w ilości 145,86 m2.

- Wymiana stolarki okiennej w ilości 4 szt.

- Wymiana stolarki  drzwiowej w ilości 2 szt.

- Prace ogólnobudowalne:

- Odbój 27,150 m2

- Kominy i rynny 1 kpl

- Remont schodów zewnętrznych 7,313 m2

- Instalacja odgromowa 1 kpl

- Remont daszku nad wejściem 1 kpl

- Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą styropianem samogasnącym

o grubości 16 cm   w ilości 53 m2.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w materiałach do zgłoszenia robót budowlanych

i przedmiarze robót.

§ 2

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień    ……..2014 r.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień   30.09.2014 r.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, m. in. z normami wymienionymi w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót, przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentacją projektową, przekazaną przy podpisywaniu umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy. Używane materiały winny być fabrycznie nowe zgodnie z STWiOR, posiadające stosowne świadectwa i atesty lub mogą być zastosowane inne materiały niż opisane w STWiOR o niegorszych parametrach technicznych, charakterystykach i trwałości, za zgodą Zamawiającego,

- Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego i zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń i wad

zawartych w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej,

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy,

4.   Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy.

5.   Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu Umowy,

osób   upoważnionych do przebywania na terenie wykonywania robót oraz osób

trzecich, a także mienia     związanego z  realizacją przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny      w pełnym zakresie    przez cały okres  realizacji

przedmiotu Umowy za stan  bezpieczeństwa na terenie wykonywania  robót.

6.	Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, terenem budowy, standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz warunków umowy bez zastrzeżeń.

7.  Na Wykonawcy   spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację

robót. Wykonawca zobowiązany jest   informować Zamawiającego o wszelkich

zauważonych przeszkodach w realizacji robót w terminach zapewniających realizację

robót  bez opóźnień.

8. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania i prowadzenia w uzgodnieniu

i z udziałem       Zamawiającego narad koordynacyjnych i terminowego realizowania

podjętych na nich    ustaleń.

9. Wyznaczenie Kierownika Budowy koordynującego realizację zadania i pełniącego

funkcję  zgodnie z art. 21a i 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

10. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy (tyczenie osi

głównych), inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

11. Ponoszenie kosztów zużycia  mediów w okresie realizacji przedmiotu umowy.

12. Zagospodarowanie terenu zaplecza budowy uwzględniając w kosztach przedmiotu

umowy  wykonanie n/w robót:

- ogrodzenie zaplecza budowy,

- wykonanie drogi tymczasowej,

- zabezpieczenie istniejącego drzewostanu,

- doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- oświetlenie terenu w porze nocnej,

13.   Przejęcie od Zamawiającego terenu budowy od daty wprowadzenia na budowę,

gospodarowanie terenem budowy od dnia jego przejęcia do dnia odbioru końcowego

przedmiotu umowy, odpowiadając za szkody powstałe na tym terenie.

14.   Zapewnienie własnym kosztem i staraniem  zabezpieczenia p. pożarowego, ochrony

znajdującego się na placu budowy mienia oraz warunków bezpieczeństwa, w tym

również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku  szkody

powstałej w wyniku prowadzenia robót,

15.   Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu

i  przekazania go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

16.   Posiadanie przez cały okres realizacji umowy opłaconej polisy od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem

umowy,

17.   Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub

niedopatrzeniem       Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do

przebywania na  terenie objętym pracami i osób        trzecich ( nieupoważnionych do

przebywania na terenie robót).

§ 5

1. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot budowy z materiałów własnych.

2.	Materiały i urządzenia, o których mowa w ustępie 1  powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10  ustawy  „Prawo budowlane”, wymaganiom specyfikacji technicznej.

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczałtowe

za  przedmiot zamówienia w kwocie  ……………..  zł brutto z |VAT   ( słownie :

……………) .

2. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań

projektowych  nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego

w niniejszym paragrafie.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą  odszkodowania będą kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

A.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości        1,0 % wynagrodzenia brutto ustalonego za  przedmiot  odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wys. 0,25% wynagrodzenia umownego brutto  za wykonany przedmiot odbioru  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  -  w wys. 5%   wynagrodzenia umownego netto.

B.   Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary umowne :

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego -  w wys. 5% wynagrodzenia umownego netto.

§ 8

1.	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie  odbiór w ciągu 14 dni od daty  zawiadomienia przez wykonawcę   o osiągnięciu gotowości  do odbioru.

2.	Z czynności  odbioru  będzie spisany protokół,   zawierający  wszystkie ustalenia dokonane   w trakcie odbioru.

§ 9

1.  Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany w ramach Umowy przedmiot Umowy

na  okres 3 lat.

2.  Bieg okresu gwarancji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, rozpoczyna

się z dniem następującym po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru

końcowego przejęcia do eksploatacji przedmiotu Umowy.

3.Wykonawca  ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu  rękojmi z wady

fizyczne przez okres 3 lat od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych

w Kodeksie cywilnym.

§ 10

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną fakturą.

Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót

podpisany  przez zamawiającego.

2. Termin zapłaty faktur Wykonawcy (licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury

wraz z dokumentami rozliczeniowymi) wynosi 30 dni.

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu

zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy kodeksu cywilnego           i ustawy prawo zamówień publicznych a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 12

Właściwym  dla  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  jest   Sąd  Rejonowy  w  Kolbuszowej.

§ 13

Umowę sporządzono w 2-ch egzemplarzach; po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron umowy tj. Zamawiającego i Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                     W Y K O N A W C A