Projekt umowy zał. Nr 7 do SIWZ

UMOWA NR … / 2013

W dniu ……………2013 r.  w  Dzikowcu  pomiędzy Gminą Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec 2 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. mgr Krzysztofa Klechę  - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marii Kubiś

a …………………………………………………………………………………………

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez :

1. ……………………………………………………….;

2. ……………………………………………………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w dniu ……….. 2013 r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do wykonania operację pn.:

„ Zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec”.

2. Zakres robót obejmuje  zabezpieczenie drzew  dwóch dębów  szypułkowych, lipy

szerokolistnej , jesionu wyniosłego oraz głazu polodowcowego.  Drzewa będące pomnikami

przyrody  rosną  w parku w Dzikowcu , który jest wpisany do  rejestru zabytków województwa

rzeszowskiego  Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora   Zabytków Urzędu Wojewódzkiego

w Rzeszowie z dniu 10.X.1974 r. pod nr A- 782.

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) przedmiarze robót ,

b) opinii dendrologicznej dotyczącej pomników przyrody w zabytkowym parku w Dzikowcu.

4. Wykonawca zobowiązuje się wywieść gałęzie z pielęgnacji drzew i samosiewy    we

wskazane miejsce przez Zamawiającego.

5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, 
     w okresie wykonywania prac, we własnym zakresie przestrzega obowiązywania przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy  w związku z wykonywanymi pracami oraz jest

zobowiązany na okres wykonywania prac do zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu

odpowiedzialności cywilnej.

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością.

2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją umowy.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które

wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego w Polsce prawa oraz

pisemnych zaleceń Zamawiającego, mających na celu należyte wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane  wyroby, urządzenia, sprzęt oraz

używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz normami.

7. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu Umowy, osób

upoważnionych do przebywania na terenie wykonywania robót oraz osób trzecich, a także mienia

związanego z  realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie

przez cały okres  realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na terenie wykonywania

robót.

8 Wykonawca oświadcza, że zbadał teren  i akceptuje panujące na nim warunki.

Na Wykonawcy   spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót.

Wykonawca zobowiązany jest   informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych

przeszkodach w realizacji robót w terminach zapewniających realizację robót zgodnie

z Harmonogramem, bez opóźnień.

9.Wykonawca jest zobowiązany do organizowania i prowadzenia w uzgodnieniu i z udziałem

Zamawiającego narad koordynacyjnych i terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń.

10. Wykonawca zapewni stałą obecność kierownictwa robót przy wykonywaniu prac.

11. Wykonanie (w miarę potrzeby) technologicznych dróg dojazdowych do miejsc prowadzenia

robót.

12.. Przywrócenie terenu oraz dróg do stanu pierwotnego.

13. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu  i przekazania go

Zamawiającemu w ustalonym terminie.

14. Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem

Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na terenie objętym pracami i osób

trzecich ( nieupoważnionych do przebywania na terenie robót).

§ 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Ponadto do obowiązków Zamawiającego należy:

a) zapłata należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie,

3. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie zapisami §8 niniejszej Umowy.

§4. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom trzecim na warunkach określonych

w Kodeksie Cywilnym i w niniejszej Umowie, pod warunkiem, że posiadają one kwalifikacje

i sprzęt odpowiedni do wykonania tych robót.

2. Realizacja robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności

za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne.

3. Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu Podwykonawcy.

§5. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI

Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren wykonywania robót  odpowiednim protokołem,

w uzgodnionym terminie.

§ 6. TERMINY

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy: z dniem podpisania umowy

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: 31.01.2014 r.

§ 7. ODBIORY CZĘŚCIOWE

1. Etapy realizacji Umowy zostaną określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2.Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanego etapu realizacji Umowy

według   zasad jak przy odbiorze końcowym robót określonych .

3. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy współudziale Wykonawcy

i przedstawiciela    Zamawiającego.

4. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru etapu będzie podstawą dla Wykonawcy do

wystawienia faktury za wykonanie tego etapu realizacji przewidzianego w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym, ale w żadnym przypadku nie oznacza odbioru tej części przedmiotu

Umowy ani nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za tę część przedmiotu Umowy.

.

§ 8. ODBIÓR ROBÓT

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy określony

w § 1 Umowy.

2. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 14 dni od daty

zawiadomienia  go o gotowości do tego odbioru.

3 Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający w wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

6. Przed upływem ustalonego w Umowie terminu gwarancji Zamawiający zwoła komisję odbioru

pogwarancyjnego, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy celem

dokonania oceny wykonanych robót i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniałych w okresie

gwarancji. Stwierdzone wady należy usunąć do czasu ustalonego przez ww. Komisję.

§ 9. WYNAGRODZENIE

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami otrzyma

Wynagrodzenie  netto w wysokości: …....................złotych (słownie złotych: ….........................................................................................................................................).

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, zostanie powiększone o podatek od towarów i usług VAT.

Kwota podatku VAT na dzień zawarcia Umowy wynosi:…..............złotych (słownie złotych:

...............…………………………….…......................................).

Na dzień zawarcia Umowy kwota Wynagrodzenia brutto wynosi …......................złotych (słownie

złotych: .................. ...........................................................................................................................).

2.Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie.

§ 10. ROZLICZENIA

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi:

- fakturami przejściowymi wg procentowego zaawansowania robót zgodnie z zaawansowaniem robót - do 90% wartości kontraktu,

-      fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót objętych umową i ich

odbiorze końcowym

2. Płatność Wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 Umowy następować będzie na podstawie faktur

VAT wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Harmonogramem rzeczowo –finansowym, oraz postanowieniami Umowy.

3. Podstawą do wystawienia faktury stanowi potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokół

wykonanych robót.

4. Termin zapłaty faktury przez Zamawiającego wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenie

faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3.W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawca ma prawo dochodzić

odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.

4.Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być

potrącane z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

5. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

6.Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 12. KARY UMOWNE

1.W razie nienależytego wykonania zobowiązań umownych strony określają kary umowne.

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  2 % wartości łącznej

zamówienia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

w oddaniu przedmiotu umowy,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  liczonego od  dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada

Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które

wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

brutto.

4. Zamawiający może, ponad zastrzeżone w Umowie kary umowne, dochodzić odszkodowań na

zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§13. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane zabezpieczenie pomników przyrody w parku

Dzikowiec  na  okres 2 lat.

2. Bieg okresów gwarancji , o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, rozpoczyna się

z dniem następującym po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość wykonanych robót.

2.Jeżeli w toku czynności odbioru, o jakich mowa w § 8 Umowy zostaną stwierdzone wady

przedmiotu Umowy, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może wedle swego wyboru:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

3.Jeżeli w toku czynności odbioru o jakich mowa w § 8 Umowy zostaną stwierdzone wady

przedmiotu Umowy, których nie da się usunąć, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Wykonawcy nie przysługuje w takim wypadku

wynagrodzenie za powtórne wykonanie przedmiotu odbioru.

§ 15. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

b) ogłoszenia upadłości, likwidacji Wykonawcy bądź zaprzestania prowadzenia przez niego

działalności gospodarczej,

c) zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn

oraz Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub nie wykonuje

obowiązków wynikających z Umowy, oraz nie kontynuuje robót pomimo wezwania

Zamawiającego złożonego na piśmie,

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny

odstąpienia, pod rygorem nieważności.

§ 16. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

W terminie uzgodnionym przez strony.

1. Zamawiający wskaże w formie pisemnej Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela

Zamawiającego.

2. Wykonawca wskaże w formie pisemnej:

a) osobę kierującą pracami zabezpieczającymi

b) osobę do realizacji prac  zabezpieczających.

3. W przypadku zmiany osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu,

każda ze stron obowiązana jest do niezwłocznego złożenia drugiej Stronie pisemnego  powiadomienia

o     tym fakcie.

§ 17. ZMIANA UMOWY

Zakazane są istotne zmiany postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na            podstawie , której dokonano wyboru wykonawcy, chyba , że  wystąpią okoliczności , które przemawiają za koniecznością zmiany  postanowień umowy tj.                                                         1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe intensywne opady

deszczu lub śniegu, silny wiatr, powodzie,  temperatura powietrza, przy której

niedopuszczalne jest prowadzenie robót ) ,

b) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie

robót- o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do

wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,

c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania

wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,

d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań

w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny

do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy;

e) w przypadku zaistnienia innych okoliczności nie wymienionych powyżej niezależnych od

Zamawiającego,

f) działania siły wyższej.

2) zmiana przedstawicieli stron, podmiotów biorących udział w postępowaniu- kierownika

budowy, inspektorów nadzoru, podmiotów trzecich - w przypadku niemożności pełnienia

przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana

pracy, rezygnacja). Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego

Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie

zamówienia przez dotychczasowy podmiot.

3) zmiana zakresu rzeczowego w przypadku gdy:

a) dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne jest użycie innych

materiałów, niż wskazanych w ofercie wykonawcy lub SIWZ nie powodujących wzrostu

wynagrodzenia wykonawcy

b) z przyczyn niezależnych od zamawiającego konieczna jest zmiana zakresu robót

wskazanego w SIWZ i ofercie ( zmniejszenie lub zwiększenie zakresu robót, zmiana

parametrów).

c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca

poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 18. CESJA

Przeniesienie wierzytelności wynikających z Umowy (cesja) dopuszczalna jest wyłącznie za uprzednią

pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie w szczególności

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa

budowlanego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

4. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egzemplarz Wykonawca,

2 egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający                                                                                      Wykonawca